| Tên Sinh Viên | Nguyễn Gia Huy |
| --- | --- |
| MSSV | N24DTCN040 |
| Lớp | KS24-HCM-CNTT2 |
| Tên dự án | Quản lý tài chính |
| Ngày nộp | 03/12/2025 |

1. Sprint Planning & Product Backlog

1.1 Sprint Goal

- Xây dựng các chức năng nền tảng của ứng dụng quản lý tài chính gồm: đăng ký tài  khoản, đăng nhập, quản lý thu – chi cơ bản và lưu trữ dữ liệu người dùng

1.2 Danh sách User Stories (5–7 stories)

| STT | User Story | Mô tả ngắn | Story Point | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EM01_ Đăng ký | Người dùng có thể tạo mới tài khoảng | 3 | Must |
| 2 | EM02_ Đăng nhập | Người dùng có thể đăng nhập vào tài khoảng đã được đăng ký | 2 | Must |
| 3 | EM03 – Thêm giao dịch. | Thêm giao dịch thu/chi | 5 | Must |
| 4 | EM04 – Xem danh sách giao dịch | Xem danh sách giao dịch | 3 | Should |
| 5 | EM05 – Xóa giao dịch. | Cho phép người dùng xóa 1 giaodịch | 3 | Could |
| 6 | EM06 – Lưu dữ liệu Local Storage. | Tự động lưu giao dịch. | 2 | Must |
| 7 | EM07 – Tổng quan tài chính. | Hiển thị tổng chi tổng thu, số dư | 5 | Must |

1.3 Acceptance Criteria (AC) cho từng User Story

Story EM01 – Đăng ký

- AC1: Người dùng nhập email, mật khẩu, xác nhận lại đúng sai, email có đăng ký chưa

- AC2: Hệ thống kiểm tra trùng email

- AC3:  Thông báo thành công

Story EM02 – Đăng nhập

- AC1: Người dùng nhập email và mật khẩu

- AC2: Hệ thống kiểm tra thông tin

- AC3: Đăng nhập thành công -> thông báo -> chuyển đến trang chính

Story EM03 – Thêm giao dịch

- AC1: Người dùng nhập loại giao dịch thu/chi

- AC2: Nhập số tiền, mô tả, ngày tháng

- AC3: Hệ thống thêm giao dịch vào danh sách

- AC4: Tổng tiền cập nhật ngay

Story EM04 – Xem giao dịch

- AC1: Giao diện hiển thị bảng giao dịch

- AC2: Dữ liệu được load từ Local Storage

- AC3: Hiển thị đúng thông tin theo thời gian

Story EM05 – Tổng quan tài chính

- AC1: Tính tổng thu

- AC2: Tính tổng chi

- AC3: Hiển thị số dư cuối cùng

- AC4: Tự động cập nhật khi thêm/xóa giao dịch

| Story EM01 – Đăng ký tài khoản | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| EM01 – Đăng ký. | Điều kiện 1: User phải nhập đầy đủ thông tin (Tên, Email, Mật khẩu).. |
|  | Điều kiện 2: Email không được trùng với email đã tồn tại trong hệ thống.. |
|  | Điều kiện 3: Mật khẩu phải ít nhất 6 ký tự.. |
|  | Điều kiện 4: Hệ thống lưu tài khoản mới vào Local Storage khi đăng ký thành công. |
|  | Điều kiện 5: Hiển thị thông báo "Đăng ký thành công". |

| Story EM02 – Đăng nhập. | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| EM02 – Đăng nhập. | Điều kiện 1: User nhập email và mật khẩu hợp lệ.. |
|  | Điều kiện 2: Hệ thống kiểm tra thông tin có tồn tại trong Local Storage.. |
|  | Điều kiện 3: Nếu đúng → chuyển sang trang Dashboard/Tổng quan tài chính.. |
|  | Điều kiện 4: Nếu sai → hiển thị thông báo “Sai email hoặc mật khẩu”. |

| Story EM03 – Thêm giao dịch (Thu/Chi) | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| EM03 – Thêm giao dịch. | Điều kiện 1: Người dùng nhập đủ thông tin (Loại giao dịch, số tiền, ngày, mô tả).. |
|  | Điều kiện 2: Số tiền phải là số hợp lệ (> 0).. |
|  | Điều kiện 3: Giao dịch được lưu vào Local Storage.. |
|  | Điều kiện 4: Tổng số dư tự động cập nhật sau khi thêm giao dịch.. |
|  | Điều kiện 5: Hiển thị thông báo “Thêm giao dịch thành công”. |

| User Story EM04 – Xem danh sách giao dịch. | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| EM04 – Xem danh sách giao dịch.. | Điều kiện 1: Hệ thống phải hiển thị đầy đủ danh sách giao dịch từ Local Storage.. |
|  | Điều kiện 2: Mỗi giao dịch phải hiển thị đúng thông tin: Loại (thu/chi), số tiền, ngày, mô tả.. |
|  | Điều kiện 3: Danh sách tự cập nhật khi thêm hoặc xóa giao dịch.. |
|  | Điều kiện 4: Nếu chưa có giao dịch → hiển thị thông báo “Chưa có giao dịch nào”. |
|  | Điều kiện 5: Danh sách sắp xếp theo ngày (mới nhất → cũ nhất).. |

| Story EM05 – Xóa giao dịch | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| EM05 – Xóa giao dịch.. | Điều kiện 1: Người dùng bấm nút “Xóa” tại từng giao dịch.. |
|  | Điều kiện 2: Hệ thống xóa giao dịch khỏi Local Storage.. |
|  | Điều kiện 3: Tổng thu/chi/số dư phải được tính lại sau khi xóa.. |
|  | Điều kiện 4: Hiển thị thông báo “Đã xóa giao dịch”. |

| Story EM06 – Lưu dữ liệu Local Storage | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| EM06 - Lưu dữ liệu Local Storage.. | Điều kiện 1: Hệ thống phải tự động lưu tài khoản người dùng vào Local Storage sau khi đăng ký thành công.. |
|  | Điều kiện 2: Hệ thống phải tự động lưu tất cả giao dịch thu/chi vào Local Storage ngay khi người dùng thêm giao dịch.. |

| Story EM07 – Xem tổng quan tài chính | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| EM07 – Dashboard/Tổng quan.. | Điều kiện 1: Hệ thống phải hiển thị tổng thu, tổng chi, số dư hiện tại... |
|  | Điều kiện 2: Dữ liệu phải lấy đúng từ Local Storage... |
|  | Điều kiện 3: Dashboard tự cập nhật khi có giao dịch mới. |

1.4 Definition of Done (DoD)

| STT | Định nghĩa hoàn thành |
| --- | --- |
| 1 | User Story có Acceptance Criteria đầy đủ. |
| 2 | Chức năng được test thủ công không lỗi. |
| 3 | Giao diện hoàn chỉnh, bố cục rõ ràng. |
| 4 | Dữ liệu được lưu đúng vào Local Storage. |
| 5 | Review và xác nhận bởi Tester/Scrum Master |

1.5 Estimation – Planning Poker

| Story | Story Point | Lý do chọn điểm |
| --- | --- | --- |
| EM01 – Đăng ký. | 3 | Form đơn giản, chỉ cần kiểm tra trùng email. |
| EM02 – Đăng nhập. | 2 | Chỉ so khớp thông tin. |
| EM03 – Thêm giao dịch. | 5 | Nhiều trường tính toán, lưu vào local storage |
| EM04 – Xem giao dịch. | 3 | Load và render bảng |
| EM05 – Xóa giao dịch. | 5 | Cập nhật giao diện + dữ liệu |
| EM06 – Lưu Local Storage. | 2 | Chỉ thao tác CRUD |
| EM07 – Tổng quan. | 3 | Tính toán nhiều giá trị |

2.  Kanban Board

2.1 Chia nhỏ User Story thành Task

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| EM01 | EM01-T1 | Dev | Tạo giao diện form đăng ký (UI/Layout). |
|  | EM01-T2 | Dev | Xử lý logic đăng ký (validate + lưu tài khoản). |
|  | EM01-T3 | Tester | Kiểm thử form đăng ký và thông báo lỗi |
| EM02. | EM02-T1. | Dev | Tạo UI đăng nhập. |
|  | EM02-T2. | Dev | Xử lý đăng nhập, kiểm tra tài khoản.. |
|  | EM02-T3. | Tester | Test đăng nhập đúng/sai, khóa tài khoản. |
| EM03 | EM03-T1 | Dev | Tạo UI form thêm giao dịch. |
|  | EM03-T2 | Dev | Xử lý thêm giao dịch (thu/chi, lưu LocalStorage). |
|  | EM03-T3 | Tester | Kiểm thử hiển thị + validate số tiền |
| EM04 | EM04-T1. | Dev | Tạo UI danh sách giao dịch (table/list). |
|  | EM04-T2. | Dev | Làm chức năng load dữ liệu giao dịch. |
|  | EM04-T3. | Tester | Kiểm thử lọc/sắp xếp giao dịch |
| EM05. | EM05-T1. | Dev | Tạo nút “Xóa” và modal xác nhận. |
|  | EM05-T2. | dev | Xử lý logic xóa giao dịch khỏi Local Storage. |
|  | EM05-T3. | Tester | Kiểm thử xóa giao dịch và cập nhật danh sách. |
| EM06. | EM06-T1. | Dev | Thiết kế cấu trúc dữ liệu lưu Local Storage. |
|  | EM06-T2. | Dev | Tự động lưu & load dữ liệu khi reload / đăng nhập. |
|  | EM06-T3 | Tester | Kiểm thử dữ liệu không bị mất khi tải lại trang. |
| EM07 | EM07-T1 | Dev | Tính tổng thu – chi – số dư từ Local Storage.. |
|  | EM07-T2 | Dev | Hiển thị dashboard tổng quan. |
|  | EM07-T3 | Tester | Kiểm thử số liệu tổng quan hiển thị đúng |

2.2 Kanban Board

| Day | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | EM01-T1: UI đăng ký EM01-T2: Logic validate + lưu tài khoản EM02-T1: UI Đăng nhập EM02- T2: xử lý đăng nhập. | EM01-T1: UI Layout EM01-T2: Validate + Lưu tài khoản |  |  |  |
| Day 2 | EM01-T3: Kiểm thử đăng ký EM03-T1: UI model thêm giao dịch. EM02-T3: Test đăng nhập.. | EM03-T2: Logic thêm giao dịch |  | EM01-T1,T2 EM02-T1,T2 |  |
| Day 3 | EM03-T3: Test thêm giao dịch EM04-T1: UI danh sách giao dịch. EM05-T1: UI model xóa giao dịch. | EM04-T3: Test danh sách EM04-T2: Load dữ liệu giao dịch | EM03-T2 chờ Tester | EM03-T1 | EM01 EM02 |
| Day 4 | EM05-T2: Logic xóa giao dịch. EM06-T1: thiết kế lưu local. EM05-T3: Test xóa giao dịch | EM05-T3:test xóa giao dịch EM05-T2: Logic xóa EM06-T2: kiểm tra lưu local | EM04-T2, EM04-T3 pending | EM03-T1, EM03-T2 | EM03 |
| Day 5 | EM07-T1: Tính tổng thu-chi. EM07-T3: Test thống kê. Tổng hợp Sprint, sửa bug nhỏ. | EM07-T2: Hiển thị thống kê | EM06-T1, EM06-T2 chờ Tester | EM05-T1, EM05-T2 | EM04 EM05 EM06 |
| Day 6 | Sửa bug nhỏ còn sót, Chuẩn bị demo Sprint, Final review toàn bộ chức năng |  |  | Test lại tất cả user story | HOÀN THÀNH TẤT CẢ TASK |

3. Phân tích rủi ro & Ưu tiên backlog

3.1 Phân tích rủi ro

| Story | Phân tích rủi ro | Lý do |
| --- | --- | --- |
| EM01 – Đăng ký | Medium | Liên quan validate dữ liệu, trùng email → dễ lỗi |
| EM02 – Đăng nhập | Medium | Kiểm tra thông tin đăng nhập, sai → ảnh hưởng trải nghiệm |
| EM03 – Thêm giao dịch | High | Nhiều trường nhập, logic tính toán, lưu LocalStorage |
| EM04 – Xem danh sách giao dịch | Medium | Load dữ liệu + render UI, dễ sai format ngày |
| EM05 – Xóa giao dịch | Medium | Xóa sai ID → mất dữ liệu, tổng tiền cập nhật sai |
| EM06 – Lưu LocalStorage | Low | Chỉ đọc/ghi cơ bản không phức tạp |
| EM07 – Tổng quan tài chính | High | Tính tổng thu – chi → nếu sai → ảnh hưởng toàn hệ thống |

| Story | Must | Should | Could | Won’t | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EM01 – Đăng ký | X |  |  |  | Chức năng nền tảng để tạo tài khoản |
| EM02 – Đăng nhập | X |  |  |  | Không đăng nhập thì không dùng app được |
| EM03 – Thêm giao dịch | X |  |  |  | Chức năng chính của ứng dụng |
| EM04 – Xem danh sách giao dịch |  | X |  |  | Quan trọng nhưng không phải bắt buộc để chạy app |
| EM05 – Xóa giao dịch |  |  | X |  | Không cần thiết ngay từ đầu, có thể thêm sau |
| EM06 – Lưu LocalStorage | X |  |  |  | Lưu dữ liệu là bắt buộc |
| EM07 – Tổng quan tài chính |  | X |  |  | Bổ sung, cải thiện trải nghiệm. |

4. Mô phỏng phát triển và kiểm thử

4.1 Mô phỏng quá trình Dev (không code)

Task: đăng ký tài khoảng mới

- Ở trang đăng ký phải đầy đủ các trường nhập: email, password, confirm password. Nút đăng ký

- Kiểm tra value date real time: người dùng bỏ trống, email sai định dạng,mật khẩu < 6 số, confirm password không trùng nhau -> báo lỗi ra màn hình, nếu đúng hết hệ thống thêm vào danh sách, lưu vào local storage -> thông báo đăng ký thành công -> chuyển về trang đăng nhập

Task: đăng nhập

- ở trang đăng nhập có có các trường nhập:email, password, nút đăng nhập

- thực hiện value date khi người dùng nhập xong và nhấp vào nút đăng nhập

- password sai -> thông báo mật khẩu sai

- email sai: email không đúng định dạng, email không tông tại

- nếu đăng nhập thành công-> thông báo đăng nhập thành công -> chuyển hướng về trang chủ

Task: Thêm giao dịch

- Người dùng mở form thêm giao dịch và nhập loại giao dịch (thu/chi), số tiền, ngày, mô tả. Khi bấm “Thêm” -> hệ thống kiểm tra số tiền phải lớn hơn 0 và các trường đều được nhập đầy đủ

- nếu hợp lệ -> giao dịch được lưu vào LocalStorage và danh sách giao dịch hiển thị lại kèm giao dịch mới

- Nếu dữ liệu không hợp lệ -> hệ thống báo lỗi ngay trên form

Task: xem danh sách giao dịch

- Khi người dùng truy cập vào trang danh sách giao dịch load dữ liệu trên local storage xuống và hiển thị lịch sử giao dịch theo thời gian từ mới nhất -> củ nhất

- Hiển thị chi tiết trong bản: ngày, mô tả, chi tiết, số tiền chi tiết nhất có thể

- Nếu có thêm hoặc xóa giao dịch tự cập nhật lại danh sách

- Nếu danh sách không có giao dịch để “không có giao dịch nào”

Task: Xem thống kê tháng

- Hệ thống tự động lấy tất cả giao dịch trong tháng hiện tại, phân loại thành thu và chi. Sau đó hệ thống tính tổng thu, tổng chi và số dư cuối cùng. Các số liệu được hiển thị dưới dạng biểu đồ hoặc thẻ thông tin trên Dashboard. Khi có giao dịch mới hoặc bị xóa, thống kê tự cập nhật theo dữ liệu mới nhất.

Task: xóa giao dịch

- Khi người dùng bấm nút “Xóa”, hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận. Nếu người dùng chọn đồng ý, giao dịch bị xóa khỏi LocalStorage. Danh sách giao dịch được cập nhật lại và hệ thống tính toán lại tổng thu, tổng chi, số dư. Nếu người dùng chọn hủy, không có thay đổi nào xảy ra.

4.2 Các kịch bản thử nghiệm

| Test Case | Input | Action | Expected Result |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01-đăng ký hợp lệ | Nguyengiakac@gmail.com Pass:1234567 | Nhập thông tin->bấm đăng ký | Thông báo tạo thành công tài khoảng chuyển hướng về trang đang nhập |
| TC02-đăng ký không hợp lệ | Email: Nguyengialac.com Pass:123 Confirm pass:12345 | Nhập thông tin -> bấm đăng ký | Thông báo email sai định dạng, mật khẩu không đủ >6 số,confirm pass sai, thông báo ngay trong ô in put |
| TC03-Email trùng | Local stora: lc@gmail.com Email input:lc@gmail.com | Nhập thông tin -> bấm đăng ký | Thông báo email đã tồn tại |
| TC04-sai thông tin đăng nhập | Nguyengiakac@gmail.com Pass:1234567 | Nhập thông tin-> bấm đăng nhập | Thông báo đăng nhập thành công chuyển về trang chủ |
| TC05-đăng nhập sai | Email và mật khẩu không đúng, bỏ trống | Nhập thông tin-> bấm đăng nhập | Thông báo lỗi “sai email hoặc mật khẩu”, không được để trống |
| TC06-thêm giao dịch đúng | Số tiền: 200.000đ Loại: ăn Mô tả: không | Nhập thông tin-> bấm thêm giao dịch | Giao dịch được lưu vào LocalStorage và hiển thị trong danh sách |
| TC07-thêm giao dịch lỗi | Số tiền: -200 hoặc tiền: bỏ trống | Nhập thông tin-> bấm thêm giao dịch | Báo lỗi “tiền không được <0 và không được bỏ trống” |
| TC08-xem danh sách giao dịch | Dữ liệu có sẵn trên local storage | Bấm vào trang xem danh sách giao dịch | Tất cả giao dịch hiển thị đúng và đầy đủ |
| TC09-xóa giao dịch | Chọn 1 giao dịch | Bấm nút xóa và xác nhận muốn xóa | Sau khi xóa cập nhật lại danh sách và dữ liệu |
| TC10-tồng quan tài chính | Có sẵn dữ liệu | Mở trang “Tổng quan tài chính” | Tính tổng thu – chi, hiển thị biểu đồ hoặc số liệu chính xác |

4.3 Bug giả lập

| Bug Id | Mô tả lỗi | Mức độ nghiêm trọng | Các bước giải quyết | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | Không hiển thị danh sách giao dịch khi load trang | Medium | Kiểm tra hàm loadData() → sửa lỗi sai key LocalStorage → test lại. | Danh sách hiển thị bình thường |
| B02 | Bấm thêm giao dịch nhưng không thêm vào | Medium | Kiểm tra lại lại nút thêm và logic thêm kiểm tra các dòng lưu vào local storage | Thêm vào và hiển thị, lưu dữ liệu ra bình thường |
| B03 | Bấm xóa nhưng không mất | Medium | Kiểm tra lại lại nút xóa và logic xóa | Xóa thành công mất trên local |
| B04 | Reload trang bị mất trạng thái đăng nhập | Low | Thêm biến lưu trạng thái login vào LocalStorage | Sau khi thử reload lại không bị out khỏi trạng thái đăng nhập |
| B05 | Đăng nhập thành công nhưng không chuyển hưởng trang | Low | Kiểm tra các dòng liên quan đến chuyển trang | Đăng nhập thành công chuyển trang thông báo bình thường |
| B06 | Khi nhập số ở trang giao dịch |  |  |  |

5. Tiến độ Sprint

5.1 Burndown Chart

5.2 Daily Scrum Log

| Tên Log | Tên thành viên | Hôm qua làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Khó khăn đang gặp phải |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Day 1 – 09/12/2025 | Nguyễn Gia Lạc | _ | Làm UI Layout + CSS trang đăng ký (EM01-T1). | Chưa có |
| Day 1 – 09/12/2025 | Nguyễn Gia Huy | - | Làm UI đăng nhập (EM02-T1) | Chưa có |
| Day 2 – 10/12/2025 | Nguyễn Gia Lạc | Hoàn thành UI Layout + CSS | Làm validate + lưu tài khoản (EM01-T2) | Lỗi kiểm tra email trùng |
| Day 2 – 10/12/2025 | Nguyễn Gia Huy | Hoàn thành UI đăng nhập | Làm logic đăng nhập (EM02-T2) | Chưa có. |
| Day 3-11/12/2025 | Nguyễn Gia lạc | Xong validate + lưu tài khoản. | Làm UI thêm giao dịch (EM03-T1) | Lỗi layout hiển thị |
| Day 3-11/12/2025 | Nguyễn Gia Huy | Xong logic đăng nhập. | Làm UI danh sách + load dữ liệu (EM04-T1, EM04-T2) | Phân trang hơi phức tạp mất nhiề time hơn dự tính |
| Day 4-12/12/2025 | Nguyễn Gia Lạc | Xong UI thêm giao dịch | Làm logic thêm giao dịch (EM03-T2),UI model xóa giao dịch (EM05-T1) | Không có |
| Day 4-12/12/2025 | Nguyễn Gia Huy | Xong load dữ liệu giao dịch lên danh sách | Làm logic xóa giao dịch khỏi LocalStorage (EM05-T2) | Số tiền format sai khi test |
| Day 5-14/12/2025 | Nguyễn Gia Lạc | Xử lý thêm giao dịch, UI model xóa | Làm UI Tổng quan tài chính đơn giản(EM05-T1) | Không có |
| Day 5-14/12/2025 | Nguyễn Gia Huy | Test thêm giao dịch | Test danh sách (EM04-T3) + Làm logic tính tổng thu-chi (EM07). | Dữ liệu test thay đổi liên tục |
| Day 6-15/12/2025 | Nguyễn Gia Huy | Xong Ui tổng quan đơn giản | Test thống kê tổng quan (EM07-T3) + sửa bug nhỏ. | Một số giá trị thống kê lệch nhau |
| Day 6-15/12/2025 | Nguyễn Gia Lạc | Hoàn thành test lại tất cả các chức năng | Final review Sprint + chuẩn bị demo |  |

6. Sprint Revie

6.1 Nội dung Sprint Review

| Những gì đã hoàn thành (Theo Sprint Goal | Những gì chưa hoàn thành | Những gì vượt phạm vi Sprint Goal | Minh chứng bằng bảng kết quả (Burndown) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Đăng ký tài khoản (EM01) | - Không còn User Story nào chưa hoàn thành trong Sprint | Sửa lỗi nhỏ về hiển thị giao diện Tối ưu lại format số tiền khi hiển thị Kiểm thử lại toàn bộ User Story vào ngày cuối Sprint | Burndown Chart thể hiện số Story Points giảm dần từ 23 → 0 trong 6 ngày Expected line về 0 đúng hạn Sprint Actual line giảm chậm hơn kế hoạch nhưng hoàn thành toàn bộ vào Day 6 |
| - Đăng nhập hệ thống (EM02) |  |  |  |
| - Thêm giao dịch thu/chi (EM03) |  |  |  |
| - Xem danh sách giao dịch (EM04) |  |  |  |
| - Tổng quan tài chính: tính tổng thu – chi (EM05) |  |  |  |
| - Lưu dữ liệu bằng LocalStorage (EM06) |  |  |  |
| - Xóa giao dịch (EM07) |  |  |  |

7. Sprint Retrospective

7.1 Mô tả cảm xúc

| Glad | Mad | Sad |
| --- | --- | --- |
| Hoàn thành toàn bộ Sprint đúng kế hoạch | Một số task bị chậm do phụ thuộc LocalStorage | Mất nhiều thời gian fix bug nhỏ |
| Phân chia công việc rõ ràng giữa các thành viên | Test phát sinh lỗi ngoài dự kiến | - Chưa tối ưu UI như mong muốn |

7.2 Ưu tiên cho các cải tiến quy trình

- Chuẩn hóa dữ liệu LocalStorage ngay từ đầu

- Viết test case sớm trước khi code

- Chia task nhỏ hơn để dễ theo dõi tiến độ

- Cập nhật Kanban hằng ngày rõ ràng hơn

7.3 Bài học kinh nghiệm

- Cần thống nhất rõ User Story để tránh làm sai phạm vi

- Test sớm giúp giảm bug về sau

- Làm song song Dev – Test giúp Sprint hiệu quả hơn

- Burndown Chart giúp kiểm soát tiến độ rất tốt